- 竞争性谈判文件

采购计划编号：qjzxyy2023-017

项目名称：重庆市黔江中心医院院区绿化施工及养护

招标人：重庆市黔江中心医院

- 2022年11月

- 目   录

第一章  竞争性谈判邀请书	- 3 -

一、基本情况	…………………………………………………….……- 3 -

二、项目概况与竞争性谈判范围	- 3 -

三、参与竞争性谈判的施工企业资格要求	- 3 -

四、竞争性谈判文件的获取	- 4 -

五、竞争性谈判文件的递交	- 4 -

六、现场踏勘	- 4 -

七、联系方式	- 5 -

第二章 参与竞争性谈判人须知	- 6 -

一、谈判费用	- 6 -

二、竞争性谈判文件	- 6 -

三、谈判要求	- 6 -

四、报价（全费用包干单价）	- 7 -

五、谈判程序及成交标准	- 8 -

七、签订合同	- 11 -

八、其他	- 11 -

第三章 谈判项目服务需求	- 13 -

一、施工时间、地点及验收方式	- 13 -

二、材料、工艺、质量保证要求	- 13 -

三、付款方式	- 14 -

四、其他	- 14 -

第四章  合同主要条款和格式合同（样本）	- 15 -

第五章 响应文件格式	- 22 -

一、经济部分	- 22 -

二、资格条件及其他	- 22 -

三、其他应提供的资料（如有）	- 23 -

# 第一章  竞争性谈判邀请书

重庆市黔江中心医院对院区绿化施工及养护进行竞争性谈判。欢迎符合资格条件的、有能力从事本项目和履约的潜在投标人参加谈判。

一、基本情况

本竞争性谈判项目业主为重庆市黔江中心医院，建设资金来源为业主自筹，项目出资比例为100% ，现邀请潜在投标人参加该项目的竞争性谈判。

## 二、项目概况与竞争性谈判范围

1. 建设地点： 重庆市黔江区正阳街道正舟路南段360号（重庆市黔江中心医院内）。

2. 竞争性谈判范围：行政楼后面挖机精平、巨石弃置、部分地方种植土回填、建筑垃圾清运、人工撒草籽复绿；液氧站、垃圾站、废水处理站人工精平、种植土回填、建筑垃圾清除、渣石清理、种植草皮、栽植桂花；2号车库顶（呼吸感染科桥头）部分花池种植土换填及绿化栽种，种植麦冬草、西洋鹃、红叶石楠球等施工内容。

3. 本次竞争性谈判项目最高限价：8万元。

4. 工期要求：20日历天。

## 三、参与竞争性谈判的施工企业资格要求

1. 本次竞争性谈判要求参与竞争性谈判人具备的资质条件：投标企业注册地需在黔江区内，营业执照中含有园林绿化或城市绿化管理或花卉种植或园艺等其中之一。

2. 本次竞争性谈判要求参与竞争性谈判人具备的业绩条件：无 ；。

## 四、竞争性谈判文件的获取

凡有意参加谈判的施工企业，自行在重庆市黔江中心医院官网下载招标文件、图纸、清单。

## 五、竞争性谈判文件的递交

1. 竞争性谈判文件递交的截止时间（参与竞争性谈判截止时间，下同）为 2023 年 11 月 9  日 9 时  00 分，参与竞争性谈判人应当在谈判截止时间前，将密封好的竞争性谈判文件递交给招标人组织的谈判小组，超过规定时间恕不接受投标文件。本项目本次竞争性谈判需进行二次报价，各单位二次报价金额均需低于本单位第一次报价，请各参与竞争性谈判的企业自备盖有鲜章的空白报价函。

2. 竞争性谈判文件递交地点：重庆市黔江区正阳街道正舟路南段360号，重庆市黔江中心医院科教大楼2楼3会议室。

3. 未按要求密封的竞争性谈判文件，视为无效。

## 六、现场踏勘

建设单位不组织现场踏勘，各潜在投标人务必自行联系该项目建设单位的联系人踏勘现场，以掌握现场条件、进场道路条件、现场与清单是否一致（有无漏项、清单描述是否准确全面）、施工难度、工程量、工队间（施工企业）的配合、储存条件、业主单位要求（工程质量、工艺要求、工期、安全、材料要求、成品保护等）、验收条件等。一旦参与了报价或签订合同，再由此引起的索赔、增加费用、质疑、修改设计、变更工艺或材料、降低质量标准、实质性改变合同条款等招标人均不予批准，中标人需按照清单和相关规范完成施工内容，招标人无需另行支付费用。

## 七、联系方式

招 标 人：重庆市黔江中心医院

地    址：黔江区正阳街道正舟路南段360号

联 系 人：阮先生

电    话：18908271205

2023 年 11  月 6 日

# 第二章 参与竞争性谈判人须知

## 一、谈判费用

参与谈判的施工企业应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论结果如何，招标人在任何情况下均无义务也无责任承担相关费用。

## 二、竞争性谈判文件

1. 竞争性谈判邀请书、参与竞争性谈判人须知、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求五部分组成。

2. 招标人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

## 三、谈判要求

（一）响应文件

投标人应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

响应文件组成：响应文件由第五篇“响应文件格式要求”规定的部分和施工企业所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，施工企业应按照第五篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由施工企业自定格式。

（二）提交响应文件的份数和签署

1. 响应文件一份，电子版一份。

2. 在响应文件正本中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3. 投标工程量清单电子版本和盖章的pdf版本装入u盘，随纸质版装入投标文件袋。

（三）各个施工企业可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（四）无效响应

施工企业发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝。

1. 施工企业不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的。

2. 施工企业的法定代表人或其授权代表未参加谈判。

3. 施工企业所提交的响应文件不按规定签字、盖章。

4. 施工企业的报价超过最高限价。

5. 施工企业响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有招标人无法接受的条件。

6. 竞争性谈判文件规定的其他无效响应情形。

## 四、报价（全费用包干单价）

报价包含但不限于：

（一）人工、材料、机具、设备、施工、肥料、农药、营养液、修剪工具、利润、道路上泥土清洗、施工损坏物件恢复（指原有建筑成品）、安全文明施工费、二次深化设计（如有）、措施费、保险、税费、安装、验收、城市管理手续办理、垃圾清运、运输（含二次）、竣工资料、抢工赶工、夜间施工、设备多次进出场、施工临时道路、地下管网保护、水电使用费及临电临水搭接、竣工清表及卫生、协调配合、竣工资料、质保维保费用等所有费用以及2年养护期的所有费用。中标清单单价为不变价，不因政策、市场、不可抗力或中标人自身原因而作任何调价、调差。

（二）除合同另有约定外，招标人不支付其他任何费用。即：行政楼后挖机精平、巨石弃置、部分地方种植土回填、建筑垃圾清运、人工撒草籽复绿；液氧站、垃圾站、废水处理站人工精平、种植土回填、建筑垃圾清除、渣石清理、草皮种植、桂花栽植；2号车库顶（呼吸感染科桥头）部分花池种植土换填及绿化栽种，种植麦冬草、西洋鹃、红叶石楠球等。

注意: 特别提醒投标人所填的投标单价为全费用包干单价。

## 五、谈判程序及成交标准

（一）谈判程序

1. 招标人宣布谈判纪律。

2. 招标人解读本次竞争性谈判内容、清单、图纸、现场踏勘内容以及其他要求。

3. 投标人提问，招标人解答。

4. 第一次唱标。

5. 投标人填写二次报价函（所有投标人均需在同一房间内同时填写；投标报价小写有误的以大写为准，大写错误或涂污为无效报价；递交了报价函则不能再收回或重新提交）。二次报价时投标人无需重新填写清单，各清单子项支付、结算价执行第一次报价的均衡下浮比例（签订合同时清单子项下浮比例保留至小数点后2位；暂列金不作下浮）。

6. 第二次唱标。

7. 资质审核。投标人数量＜６名时全部审核，投标人数量≥６名时只审核第二次报价最低的前3名投标企业，如有企业资格条件不满足，则以此类推。

8. 招标单位主持人宣布拟中标施工企业名单。

特别说明：在招标人宣布拟中标施工企业名单前，参与此次投标的所有企业均不得离开开标现场，如自行离开，则视为对招标的所有环节、过程及最终的结果无任何异议。参与此次投标的所有企业未在现场提出异议的均视为无任何异议。

（二）成交标准

1. 谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定均能满足谈判实质性响应要求的施工企业所提交的报价按照最低者为拟中标施工企业，并编写评审报告。

2. 若最终成交价有2家及以上施工企业的报价相同，则现场抽签确定。

3. 中标价格=中标施工企业的最终报价。

（三）重新开展竞争性谈判

出现下列情形之一的，招标人应当终止谈判活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展竞争性谈判活动：

1.因情况变化，不再符合规定的谈判方式适用情形的；

2.出现影响谈判公正的违法、违规行为的；

3.在谈判过程中，符合竞争谈判要求的施工企业或者报价未超过采购限价的施工企业不足3家的。

4.报价最低的拟中标施工企业弃标的。

5.评标或签订合同前发现投标人所投清单对招标文件做了修改或投标总金额与子项不相吻合的。

6.评标或签订合同时发现有严重不平衡报价子项的（报价清单严重低于市场价）。

六、关于质疑和投诉

（一）投标人对承包内容、现场踏勘不清楚、模糊、漏项等未理解的在现场踏勘或竞争性谈判时需提出质疑，未提出视为完全理解、接受，由此引起的索赔、投诉、质疑等，招标人均不予同意。

（二）投标人对谈判过程、成交结果有异议的需在招标现场提出，谈判会议结束，招标人不再接受相关的质疑、投诉。

（三）投标人对竞争性谈判文件中评审标准及评审细则有异议的，需在开标前1个工作日前提出书面质疑，逾期不接受。

（四）递交投标报价函的施工企业，视为对本次竞争性谈判的文件、现场踏勘（如有）、评审标准及评审细则无任何异议；中标后如有异议、索赔等，均得不到招标人的批准，并不得向法院提起诉讼主张。在规定时间内递交了谈判文件的投标企业不能撤回其投标文件）。

## 七、签订合同

（一）中标人应签订合同前缴纳成交金额10%的履约保证金，并由双方法定代表人签订项目施工合同，未按时缴纳履约保证金或签订合同均视为自愿放弃中标资格。合同签订后次日开始计算工期。

（二）竞争性谈判文件、中标人的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如中标人放弃中标项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，招标人将按照相关法律法规处理。

（四）招标人不得向中标人提出超出谈判内容以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标人订立背离谈判确定的合同文本等实质性内容的协议。

## 八、其他

（一）中标人必须按照安全文明施工规范施工、办理城市管理相关手续，并对项目所有安全问题负全部责任，费用包含在合同总价中。

（二）中标人需考虑材料进出场的路线。

（三）设计如有未考虑到的地方，施工过程中中标人需按规范或招标人的指令进行施工。与该项目有关联或与该项目有密切不可分割的整改或有利于今后使用的施工内容，合同或清单中未有的子项或清单增量、减量，中标人需按照招标人指令施工。

（四）如因政策原因导致该项目暂停或取消实施，导致合同不能签订或签订后不能履行，双方均不承担违约责任和进行补偿、赔偿。如合同履行期间该项目终止实施的，招标人按照中标清单结算支付已经完工且为合格工程量的费用，到场未使用完的材料据实按合同材料价支付；如中标清单中无相关参照项，则按照重庆当期造价信息或黔江当地询价支付，但不超过合同清单价。

（五）整改及养护要求：详见合同内容。

（六）施工时应注意避开和保护原已建成的管网，如有损坏，自行负责修复。

（七）施工过程中必须与招标人紧密对接、协调施工，严格按要求整改。

# 第三章 谈判项目服务需求

## 一、施工时间、地点及验收方式

（一）合同工期

20个日历天内完成所有整治内容，达到投用条件，中标人需自行考虑各种不利因素的影响。合同签订次日起开始计算工期。逾期在10天内的处违约金1000元/天；逾期超过10天以上解除合同招标人仅支付已完合格工程量50%的费用,中标人无条件先交出施工场地。

（二）施工地点：重庆市黔江中心医院

（三）验收方式

1. 在相应苗木、草皮等材料到达施工现场后，中标人应立即通知招标人现场验收后方可使用，中标人承担相应返工费用及损失。

2. 施工完成符合要求后，招标人组织验收合格才作为最终验收。

3. 施工企业未达到竞争性谈判文件规定要求，且对招标人造成损失的，由施工企业承担一切责任，并赔偿所造成的损失。栽植的苗木、草坪等在合同期内务必长势良好，满足招标文件和合同中关于养护或整治相关条款要求。

## 二、材料、工艺、质量保证要求

严格按照招标清单和招标文件其他要求执行。

## 三、付款方式

（一）合同签订前中标人向招标人缴纳合同金额的10%的履约保证金，履约保证金用于对合同约定的所有事项的履约保证；该工程所有子项24个月维保期、质保期到期后无息退还。

（二）本项目支付办法及比例：工程完工并验收合格后一次性支付合同全部金额（提供施工前后对比全景图片）。

（三）施工单位填写支付申请，提供清单、发票、养护或整治图片等，经过招标人审核后按招标人财务审签制度审签后支付。

（四）履约保证金退还条件：退还时完成合同范围内事项，双方完成书面交接手续，包含进行最后的维护、保养、整改，达到合同、清单约定质保事项正常使用为交接标准。

## 四、其他

（一）施工企业须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

（三）特别说明：请投标人仔细阅读竞争性谈判文件要求，清单中如有项目特征、内容描述不全的，按照招标人指令进行施工，费用包含在合同总价中，招标人不另行支付费用。

（四）结算：该项目不进行结算审计，中标人需完成行政楼后挖机精平、巨石弃置、部分地方种植土回填、建筑垃圾清运、人工撒草籽复绿；液氧站、垃圾站、废水处理站人工精平、种植土回填、建筑垃圾清除、渣石清理、草皮种植、桂花栽植；2号车库顶（呼吸感染科桥头）部分花池种植土换填及绿化栽种，麦冬草、西洋鹃、红叶石楠球种植等施工内容，并经招标人组织验收合格后，验收合格报告作为结算依据。

（五）投标人在报价时应充分考虑后投标报价，在招标人要求下，投标人不肯进行补种的，招标人有权终止合同或更换养护单位且不退还履约保证金。

（六）中标人需适时进行养护（包含定期施肥、除虫、浇水等），确保栽植后能正常存活及生长，还需要对招标人进行技术交底和培训后期养护方法，服务期限内植物存在非人为破坏等原因引起的枯萎或死亡，中标人应及时更换、栽植，因此造成的损失由中标人负责，其他细则由双方在合同中约定。

（七）中标人实施绿化养护管理前（即签订合同后），需提前对园林绿化养护区域范围内掉落的树叶、杂草等杂物实施清理干净后，方可进行绿化养护管理。

（八）工作人员休息场所、机械设备停放场地及办公场所等所有事项及所有费用均由成交供应商自行解决。

# 第四章  合同主要条款和格式合同（样本）

重庆市黔江中心医院

院区绿化施工及养护承包合同

甲方： 重庆市黔江中心医院

乙方：

甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商一致，甲方将重庆市黔江中心医院院区绿化施工及养护委托给乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市绿化条例》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，达成以下合同条款，双方共同遵照执行。

一、项目概况

（一）项目名称：重庆市黔江中心医院院区绿化施工及养护

（二）项目地点：黔江区正阳街道桐坪居委1组

（三）项目内容：行政楼后面进行挖机精平、巨石弃置、部分地方种植土回填、建筑垃圾清运、人工撒草籽复绿；液氧站、垃圾站、废水处理站为永久性建筑，进行人工精平、种植土回填、建筑垃圾清除、渣石清理、种植草皮、栽植桂花；2号车库顶（呼吸感染科桥头）部分花池种植土换填及绿化栽种，计划种植麦冬草、西洋鹃、红叶石楠球等施工内容。

二、合同工期

合同工期20日历天。从合同签订次日起开始计算。合同工期内完成清单、现场踏勘的所有内容，乙方已自行考虑了各种不利因素的影响。

- 服务期及付款方式

- （一）服务期限：贰年，即：  年  月 日至  年  月  日。

（二）付款方式：1. 合同签订前中标人向招标人缴纳合同金额的10%的履约保证金，履约保证金用于对合同约定的所有事项的履约保证；该工程所有子项24个月维保期、质保期到期后无息退还。

2. 工程完工并验收合格后一次性支付合同全部金额（提供施工前后对比全景图片）。

3. 施工单位填写支付申请，提供清单、发票、养护或整治图片等，经过招标人审核后按招标人财务审签制度审签后支付。

4. 履约保证金退还条件

退还时完成合同范围内事项，双方完成书面交接手续，包含进行最后的维护、保养、整改，达到合同、清单约定质保事项正常使用为交接标准。

四、质量要求

（一）本养护项目采取一包到底的形式实施绿化养护管理。养护要求按相关绿化养护标准试行执行，项目要求包工包料、包种包活到签约期满，按照原规格完成养护和补种任务。

（二）在合同期内成交乙方应服从甲方的安排，做好以下的服务工作：

1. 因不可抗力造成的抢修保养工作；

2. 防汛抗灾期间的汛前、汛后的各项工作；

3. 养护相关的社会职能工作；

4. 上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

5. 乙方应确保法定节假日的养护维修工作；

6. 安排固定人员在承包范围内进行养护任务。

7. 确保草花花期完整，花色鲜艳，按时更换，无空秃及杂草、残花。

（三）合同实施阶段，要求达到绿地中的树木、灌木、色块、草坪无缺损，树不缺株（包括树池内植物），补栽补植的苗木、绿化均在合同期内如有死亡，均由中标人自行补栽。如需补种，补种前须由甲方验收种植材料的质量和数量方可种植，未经甲方验收擅自种植的无效。

（四）绿化养护要求细则

1. 总体要求：

整体景观效果：绿地整洁、植物配置合理、生长健壮；林冠线、林缘线优美，群落层次丰富。

2. 常规养护：

乔木：植株造型完整美观；枝条分布均匀，无徒长枝、交叉枝、枯枝和病虫枝；修剪剥芽符合园林规范要求，对较粗枝干截去后必须有防腐处理。

草坪：无成片枯黄、无空秃（0.5平方米以上）；无大型杂草，轧草及时做到平整、边角无遗漏，草高不超过6厘米，草屑及时清除，无大型杂草。

施肥：乔、灌木休眠期施基肥，生长期内花前花后施追肥。草坪发芽前进行一次施肥；生长季节施追肥。

翻土整地：树穴中耕，土壤团粒不大于3厘米，土壤无板结。保持土壤疏松，在蒸腾旺季每月松土一次；无碎石砖块等杂物。

3. 病虫害防治：

有专门的植保人员，组织落实、计划落实，能按照病虫害发生规律，采取各类防治措施。无明显病虫害。

4. 日常工作：

认真做好防汛防台工作，树木绑扎工作，冬季防冻工作，树木包扎漂白工作。干旱季节及时浇水，植株无萎蔫现象；遇日最高气温在30℃以上时，浇水必须在9时前和19时后进行。树木支撑完好、规范美观，无树木倒伏倾斜现象。绿地无杂物、杂草（检查范围包括绿地外侧1米内），对养护作业产生的杂物必须每天带出养护区。对绿地范围内的垃圾及时清运，不得滞留。

五、安全文明施工措施

（一）建立各项安全管理制度，安全责任人应经常对施工人员进行安全教育，做好岗前培训，指导作业人员遵守机械安全操作规程、安全技术规程，定期检查机械安全性能或安全生产意识，牢固竖立“安全第一”思想。

（二）施工人员应穿工作服，在行人稠密或已通行的道路施工时，应设置施工安全，绿化苗木应尽量放在绿化带附近、减少占用道路，以免影响行车安全和损坏苗木，并教育施工人员注意道路交通安全。

六、甲方责任

（一）向乙方提供建设项目的技术资料。

（二）配合乙方协调与项目区的关系。

（三）落实专人对项目质量和进度进行指导与督促。

（四）对未按甲方要求施工的质量不合格项目，向乙方提出返工整改要求。

七、乙方责任

（一）严禁使用国家禁止使用的农药，将安排工人对清除的垃圾、杂草等杂物进行及时清运。对死树和枯枝，修剪下的草坪也及时进行清运，以随时保持绿地清洁，使其达到美观的最佳绿化环境。

（二）进行轮换巡查。对于容易被人破坏的地方，竖立文化用语宣传标牌，需经甲方同意。

（三） 劳动力实行专业化组织，按不同工种，不同施工部位安排作业班组，提高操作的熟练程度和劳动生产率以确保项目施工质量和施工进度。

（四）根据本项目各阶段施工重点，相应调配备专业劳动力，实行动态管理。

（五）施工用各种材料、设备植物必须符合质量要求，并报相关资料与甲方，经甲方审核后方可采购。

（六）按季节和时令进行修枝、除草、施肥、除虫、过冬养护、补充营养液等日常管护工作；

（七）按实际情况对绿化带植物及草坪，实时进行除草、施肥、除虫、补植等工作；

（八）在接甲方通知后（不仅限于书面通知，可能会采取电话、短信、微信等便捷通讯方式），及时更换损坏、枯死的植物，更换、补植植物规格要求不低于乙方本次招标的植物的标准；

（九）对采购人绿化管护时所产生的废弃材料、垃圾应及时清理至指定垃圾堆放处，不得随意堆放。

八、违约责任

（一）不服从甲方管理或拒不整改甲方所提出的整改事项，处违约金500-2000元/次，乙方1年内大于3次拒不服从甲方管理等严重情节的甲方可单方解除合同，并不支付当期应支费用。

（二）养护、质保期内乙方未按照合同约定进行养护或按甲方要求进行整改等情形，甲方可自行委托他人处理，其费用在应支付乙方费用中双倍扣除。

（三）其余填写招标文件内容。

本合同未尽事宜，由甲乙双方协商补充，形成书面协议，并作为合同的补充文件，与本合同具有同等法律效力。本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

甲方：重庆市黔江中心医院　       乙方：

法定代表人签字：              法定代表人签字：

委托人代理人：　　　　　　　  委托人代理人：

地址：黔江区正阳街道正舟路南段360号　地址：

联系电话：023-79222258　　     联系电话：

开户行：重庆市农村商业银行黔江支行　 开户行：

银行账户：4101010120010003206　　　 银行账户：

签订日期：    年   月  日

# 第五章 响应文件格式

## 一、经济部分

（一）报价函

（二）分项报价明细表

## 二、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件加盖施工企业公章

（二）组织机构代码证复印件加盖施工企业公章

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件和2023年前12个月内任意一次纳税凭据复印件并加盖施工企业公章。依法免税的应提供相应证明文件。

（七）特定资格条证明文件（如有）

## 三、其他应提供的资料（如有）

其他与项目有关的资料加盖施工企业公章

一、经济部分

（一）报价函

报价函（格式）

重庆市黔江中心医院：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件并自行进行了现场实地踏勘，经详细研究，自愿决定参加该项目的谈判。

1. 愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目施工及谈判文件的其他要求，报价人民币小写：  元，大写：     元。施工工期 20日历天。

2. 我方现提交的响应文件为：响应文件 1 份，u盘  1份。

3. 我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法，无任何异议。在整个谈判过程中，我方若有违规行为，接受相关规定给予惩罚。

4. 我方若成为该项目施工单位，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5. 我方同意按竞争性谈判文件规定，缴纳竞争性谈判文件要求的保证金。

6. 竣工内容、清单中所有事项养护期、质保期24个月。

（特别说明：本报价函必须机打）

施工单位（公章）：

联系人及电话：

年   月   日

- 分项报价明细表

| 区域 | 整治内容及品类 | 品类 | 数量 | 单位 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政楼 | 行政楼后面挖机精平、巨石弃置、部分地方种植土回填、建筑垃圾清除、撒草籽 | 草籽 | 约20000 | M2 |  |
| 垃圾站 | 人工精平、种植土回填、建筑垃圾清除、渣石清理、种植草皮、栽植桂花 | 草皮 | 520 | M2 |  |
|  |  | 桂花 | 6 | 棵 |  |
| 液氧站 | 土方回填、栽植桂花、撒草籽 | 土方 | 300 | M3 |  |
|  |  | 桂花 | 3 | 棵 |  |
|  |  | 草籽 | 500 | M2 |  |
| 二号车库顶板花池 | 种植麦冬草、西洋鹃、红叶石楠球 | 麦冬草 | 120 | M2 |  |
|  |  | 西洋鹃 | 20 | M2 |  |
|  |  | 红叶石楠 | 8 | 棵 |  |
| 科教大楼前 | 场地精平、砌筑检查井、种植麦冬及桂花 | 麦冬 | 60 | M2 |  |
|  |  | 桂花 | 3 | 棵 |  |
| 其他区域零星整改 | 人工精平、渣石清理、撒草籽 | 草籽 | 约200 | M2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

施工企业：（施工企业公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

年     月     日

二、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件加盖公章

（二）组织机构代码证复印件加盖公章

注：施工企业按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以提供的法人营业执照（副本）复印件并加盖公章为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：重庆市黔江中心医院：

（法定代表人姓名） 在（施工单位名称） 任（职务名称）职务，是（施工单位名称）的法定代表人。

特此证明。

施工单位（公章）：

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：重庆市黔江中心医院：

（施工单位法定代表人名称）是（施工单位名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人单位法定代表人（签字或盖章）：

施工单位：（公章）

年　　月　　日

（附：被授权人身份证正反面复印件）